Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-38

Сборник № 38

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Утверждены и введены в действие с 10 октября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 08.10.2003г. №174

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.Н. Малютина ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 10 октября 2003 г постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. № 174

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по возведению каменных конструкций гидротехнических сооружений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-38-2001, книга 1, с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1, и предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по возведению каменных конструкций гидротехнических сооружений.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входит раздел:

01. Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений.

В книгу 2 входит раздел:

02. Каменные морские отсыпи.

4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 01. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки раздела 01 настоящего сборника распространяются на устройство каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых дренажей плотин.

1.2. Расценками предусмотрено применение:

а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;

б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов.

1.3. Расход на измеритель расценки определяется на основании проектных данных по формуле:

,

где В - расход грунтов в плотном (естественном) со стоянии на принятый измеритель нормы;

Cс - плотность грунта в сооружении по проектным данным;

Cк - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;

Виз - измеритель сметной нормы;

К - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение.

1.4. Расценками табл.01-001, 01-002 предусмотрено применение взорванной скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п. 1.3 настоящей Технической части.

Величина коэффициента К принимается равной: при отсыпке насухо (табл. 01-001) - 1,04; при отсыпке в реку (табл.01-002) при скорости течения воды до 1 м/с - 1,04, до 3 м/с - 1,08, св. 3 м/с - по проектным данным.

Расценки табл.01-002 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до 1 м/с. В случае отсыпки скальной породы при скорости течения воды св. 1 до 3 м/с к расценкам табл. 01-002 следует применять коэффициенты по п.3.1 настоящей технической части; а при скорости течения воды св. 3 м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.

Затраты на рыхление, разработку скальных пород в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение расценками настоящего раздела не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим расценкам других сборников: на рыхление скальных пород - по расценкам сборника ФЕР-2001-03 «Буровзрывные работы»; на разработку - по расценкам сборника ФЕР-2001-01 «Земляные работы» (без учета затрат «работы на отвале»).

В расценках табл. 01-001, 01-003, 01-004 затраты на транспортировку воды до сооружения и полив грунтов и материалов не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектными данными. При этом количество воды необходимо принимать по данным табл. 01-001, 01-003, 01-004.

При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок затраты на рыхление, разработку и транспортировку скальных - пород не должны учитываться.

1.5. В расценках табл. 01-001 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке скальной породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной св. 1 до 2 м к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты по пп. 3.2. и 3.3. настоящей технической части, а при устройстве пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной св. 2 до 3 м - по п. 3.4. настоящей технической части.

1.6. При возведении каменно-набросных плотин, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, стоимость эксплуатации катков и тракторов, а также стоимость воды в расценках табл. 01-001 подлежат исключению, а к стоимости эксплуатации бульдозеров (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) следует применять коэффициенты по пп. 3.5., 3.6. и 3.7. настоящей технической части в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.

1.7. В расценке 01-003-01 предусмотрено устройство переходных зон плотин их песчано-гравийной смеси (код 408-0205). Если по проектным данным материал переходных зон отличается от материала, учтенного расценкой, при составлении смет конкретный материал следует принимать по проекту без корректировки нормативного расхода с исключением из расценки стоимости песчано-гравийной смеси (код 408-0205).

В расценках таблиц 01-004, 01-005 учтен фильтрующий материал из щебня (код 408-0042). Если по проектным данным применяется другой фильтрующий материал, то при составлении смет конкретный материал учитывать по проекту без корректировки нормативного расхода с исключением из расценки стоимости щебня (код 408-0042).

В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их по табл. 01-003 определяется по формуле, приведенной в п. 1.3 настоящей технической части с коэффициентом К, равным 1,02, а по табл.01-004, 01-005 расход грунтов принимается равным 100 м3 в плотном (естественном) состоянии.

Затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение, а также в случае использования грунтов из полезных выемок определяются в соответствии с п. 1.4 настоящей технической части.

1.8. В расценках табл. 01-005 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м. При устройстве призм шириной по дну св. 2 до 4 м к расценкам необходимо применять коэффициенты по п.3.8 настоящей технической части.

1.9. В расценках табл. 01-006 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным раствором. При укладке труб без заделки стыков к расценкам следует применять коэффициенты по п.3.9. настоящей технической части. При этом стоимость цементного раствора подлежит исключению.

1.10. Расценки табл. 01-002 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать затраты на содержание дежурного буксира исходя из количества машино-часов основного буксира, предусмотренного указанными расценками. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.

1.12. Затраты на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по соответствующим расценкам других сборников ФЕР в соответствии с проектными данными.

1.13. Расценками табл. 01-001 и 01-002 учтены затраты на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по соответствующим расценкам других сборников ФЕР на основании проектных данных.

1.14. Расценками табл. 01-004, 01-005 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Затраты на устройство многослойных фильтров определяются послойно по тем же расценкам.

1.15. В расценках табл. 01-010 затраты по устройству перфораций в асбестоцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в расценках настоящего сборника.

2.2. Учтенные в расценках материалы, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.Каменные отсыпи, призмы и банкеты из скальной породы, отсыпаемые в реку, при скорости течения воды св. 1 до 3 м/с | 01-002 | 1,04 | 1,04 | - |
| 3.2. Возведение сооружений слоями толщиной св. 1 до 1,5м | 01-001 | - | 0,87 0,81 (к бульдозерам) | - |
| 3.3. То же слоями толщиной св. 1,5 до 2 м | 01-001 | - | 0,75 0,62 (к бульдозерам) | - |
| 3.4.Устройство пригрузки каменно-набросных плотин при отсыпке скальной породы слоями толщиной св. 2 до 3 м | 01-001 | - | 0,49 0,39 (к бульдозерам) | - |
| 3.5. Возведение сооружений без уплотнения слоями толщиной св. 1 до 1,5 м | 01-001 | 0,35 | 0,81 | - |
| 3.6. То же св. 1,5 до 2 м | 01-001 | 0,35 | 0,62 | - |
| 3.7. Устройство пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной св. 2 до 3 м | 01-001 | 0,35 | 0,39 | - |
| 3.8. Устройство дренажных призм шириной по дну св. 2 до 4 м | 01-005 | 0,54 | 0,54 | - |
| 3.9. Укладка дренажных труб без заделки стыков цементным раствором (стоимость цементного раствора подлежит исключению) | 01-006 | 0,84 | 0,81 (к кранам) | 0,74 (к проволоке и каболке) |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 38-01-001. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН КАМЕННО-НАБРОСНЫХ, ПРИЗМ, ПРИГРУЗОК, БАНКЕТОВ, ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО Измеритель: 1000 м3 наброски |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 2867.31 | 129.90 | 2005.41 | 371.38 | 732.00 | 15.65 |
| (407-9290) | Скальная порода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 38-01-002. УСТРОЙСТВО КАМЕННЫХ ОТСЫПЕЙ БАНКЕТОВ И ПРИЗМ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ОТСЫПКЕ В ВОДУ Измеритель: 1000 м3 наброски |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-01 | с барж | 11398.72 | - | 11398.72 | 1706.17 | - | - |
| (407-9290) | Скальная порода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 1048.70 | 43.21 | 1005.49 | 213.84 | - | 5.54 |
| (407-9290) | Скальная порода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 38-01-003. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПЛОТИН Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 96974.35 | 135.54 | 1527.82 | 175.30 | 95310.99 | 16.61 |
| ТАБЛИЦА 38-01-004. УСТРОЙСТВО В СООРУЖЕНИЯХ ФИЛЬТРОВ ДРЕНАЖЕЙ Измеритель: 100 м3 фильтра |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-01 | в основаниях | 21604.44 | 150.80 | 251.36 | 43.37 | 21202.28 | 18.48 |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-02 | 1:3 и положе | 21465.36 | 209.12 | 289.28 | 61.20 | 20966.96 | 25.41 |
| 38-01-004-03 | круче, чем 1:3 | 22874.51 | 583.75 | 1323.80 | 184.41 | 20966.96 | 69.66 |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-04 | вручную | 24148.65 | 3045.12 | 4.52 | - | 21099.01 | 384.00 |
| 38-01-004-05 | кранами | 25332.09 | 1951.82 | 2281.26 | 317.52 | 21099.01 | 248.64 |
| ТАБЛИЦА 38-01-005. ОТСЫПКА ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 24422.18 | 1094.49 | 2386.66 | 332.64 | 20941.03 | 136.64 |
| 38-01-005-02 | щебеночных | 24191.71 | 1039.15 | 2171.34 | 302.40 | 20981.22 | 131.04 |
| ТАБЛИЦА 38-01-006. УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 48602.07 | 3340.35 | 15892.48 | 862.76 | 29369.24 | 391.60 |
| ТАБЛИЦА 38-01-007. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ БЕЗ МУФТ Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-007-01 | до 500 мм | 32191.38 | 546.63 | 2169.15 | 133.54 | 29475.60 | 60.94 |
| 38-01-007-02 | до 800 мм | 56255.36 | 894.94 | 3554.82 | 219.84 | 51805.60 | 99.77 |
| 38-01-007-03 | до 1000 мм | 84109.64 | 1185.40 | 3876.04 | 236.39 | 79048.20 | 127.60 |
| 38-01-007-04 | до 1200 мм | 102110.70 | 1448.03 | 2633.97 | 320.22 | 98028.70 | 155.87 |
| 38-01-007-05 | до 1500 мм | 135927.03 | 1854.53 | 2995.40 | 349.92 | 131077.10 | 197.29 |
| 38-01-007-06 | до 2000 мм | 206535.51 | 2166.47 | 3622.34 | 395.69 | 200746.70 | 227.81 |
| ТАБЛИЦА 38-01-008. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ С МУФТАМИ Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-01 | до 400 мм | 5880.33 | 948.20 | 4872.35 | 305.69 | 59.78 | 110.00 |
| (440-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами. |  |  |  |  | (101.5) |  |
|  | (М) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-02 | до 800 мм | 6940.36 | 1118.88 | 5707.12 | 354.64 | 114.36 | 129.80 |
| (440-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами. |  |  |  |  | (101.5) |  |
|  | (М) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-03 | до 1000 мм | 8546.87 | 1384.42 | 6998.71 | 427.59 | 163.74 | 158.40 |
| (440-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами. |  |  |  |  | (101.5) |  |
|  | (М) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-04 | до 1500 мм | 8800.84 | 2105.38 | 6455.31 | 763.16 | 240.15 | 240.89 |
| (440-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами. |  |  |  |  | (101.5) |  |
|  | (М) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 38-01-009. УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка керамических дренажных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-009-01 | 300 мм | 9188.63 | 400.30 | 1873.23 | 107.43 | 6915.10 | 53.02 |
| 38-01-009-02 | 400 мм | 13840.96 | 653.87 | 2559.15 | 144.38 | 10627.94 | 85.25 |
| 38-01-009-03 | 500 мм | 20537.29 | 945.92 | 3674.34 | 206.36 | 15917.03 | 124.30 |
| ТАБЛИЦА 38-01-010. УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-010-01 | 300 мм | 9042.66 | 264.35 | 1179.30 | 70.96 | 7599.01 | 32.12 |
| 38-01-010-02 | 400 мм | 14605.81 | 396.52 | 1756.71 | 105.50 | 12452.58 | 48.18 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных иенах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 121 (165) кВт (л.с.) | маш-ч | 142.61 | 14.40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 153.97 | 14.40 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш-ч | 133.69 | 13.50 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш-ч | 96.80 | 13.50 |
| 070102 ( | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 67.71 | 14.40 |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш-ч | 39.80 | — |
| 120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш-ч | 68.98 | — |
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш-ч | 308.21 | 14.40 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш-ч | 156.32 | 14.40 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш-ч | 206.01 | 14.40 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 30.00 | — |
| 121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш-ч | 182.81 | 11.60 |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | маш-ч | 182.80 | 11.60 |
| 230103 | Баржи 300 т | маш-ч | 51.65 | 5.93 |
| 230201 | Буксиры 110 (150 ) кВт (л.с.) | маш-ч | 267.72 | 39.41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30030.00 |
| 101-0817 | Проволока светлая диаметром 1.6 мм | т | 9503.70 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100.00 |
| 103-0731 | Муфты асбестоцементные диам.300 мм | шт | 21.75 |
| 103-0732 | Муфты асбестоцементные диам.400 мм | шт | 25.00 |
| 103-0736 | Трубы керамические диам.300 мм | м | 65.20 |
| 103-0738 | Трубы керамические диам.400 мм | м | 100.33 |
| 103-0740 | Трубы керамические диам.500 мм | м | 150.96 |
| 103-9102-3 | Трубы асбестоцементные перфорированные дренажные, диаметром 300 мм | м | 68.30 |
| 103-9102-4 | Трубы асбестоцементные перфорированные дренажные, диаметром 400 мм | м | 114.95 |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 13.00 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 35.22 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 403-9170 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 226.85 |
| 408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 198.73 |
| 408-0205 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 90.00 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 440-9144-1 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм | м | 290.40 |
| 440-9144-2 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм | м | 510.40 |
| 440-9144-3 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм | м | 778.80 |
| 440-9144-4 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм | м | 965.80 |
| 440-9144-5 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм | м | 1291.40 |
| 440-9144-6 | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм | м | 1977.80 |
| 445-1200 | Плиты железобетонные проезжей части | м3 | 2290.71 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38-01-003-01 | 408-9009 | м3 | 1050 | 408-0205 | м3 | 1050 |
|  | 440-9138 | м3 | 0.141 | 445-1200 | м3 | 0.141 |
| 38-01-004-01 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-004-02 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-004-03 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-004-04 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-004-05 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-005-01 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-005-02 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
| 38-01-007-01 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-1 | м | 101.5 |
| 38-01-007-02 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-2 | м | 101.5 |
| 38-01-007-03 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-3 | м | 101.5 |
| 38-01-007-04 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-4 | м | 101.5 |
| 38-01-007-05 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-5 | м | 101.5 |
| 38-01-007-06 | 440-9144 | м | 101.5 | 440-9144-6 | м | 101.5 |
| 38-01-009-01 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0736 | м | 101.5 |
| 38-01-009-02 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0738 | м | 101.5 |
| 38-01-009-03 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0740 | м | 101.5 |
| 38-01-010-01 | 103-9102 | м | 101.5 | 103-9102-3 | м | 101.5 |
|  | 103-9160 | шт | 25.4 | 103-0731 | шт | 25.4 |
| 38-01-010-02 | 103-9102 | м | 101.5 | 103-9102-4 | м | 101.5 |
|  | 103-9160 | шт | 25.4 | 103-0732 | шт | 25.4 |

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения.

РАЗДЕЛ 01. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

ТАБЛИЦА 38-01-001. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН КАМЕННО-НАБРОСНЫХ, ПРИЗМ, ПРИГРУЗОК, БАНКЕТОВ, ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО

ТАБЛИЦА 38-01-002. УСТРОЙСТВО КАМЕННЫХ ОТСЫПЕЙ БАНКЕТОВ И ПРИЗМ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ОТСЫПКЕ В ВОДУ

ТАБЛИЦА 38-01-003. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПЛОТИН

ТАБЛИЦА 38-01-004. УСТРОЙСТВО В СООРУЖЕНИЯХ ФИЛЬТРОВ ДРЕНАЖЕЙ

ТАБЛИЦА 38-01-005. ОТСЫПКА ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА

ТАБЛИЦА 38-01-006. УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА

ТАБЛИЦА 38-01-007. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ БЕЗ МУФТ

ТАБЛИЦА 38-01-008. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ С МУФТАМИ

ТАБЛИЦА 38-01-009. УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 38-01-010. УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ